Istotne postanowienia umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  .............................2009 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Rzymskokatolicką Parafią Nawiedzenia N. M. P. w Piotrkowie Tryb. Archidiecezja Łódzka ul. Śląska 5/7,  97-300 Piotrków Tryb.

z siedzibą w  Piotrkowie Trybunalskim,

reprezentowanym  przez :

PROBOSZCZA  -  Romana Czermańskiego

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

…………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

§§

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane związane z realizacją zadania   inwestycyjnego pn.     REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO  KOŚCIOŁA  N. M. P. WRAZ  Z DZWONNICĄ W PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM  ULICA  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 31/33

Branża ogólnobudowlana

- remont elewacji budynku wraz z kolorystyką,

- remont nawierzchni w rejonie budynku,

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy ustala się na : .............................................................

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na  dzień 31 października 2009 r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................zam.

........................................................, posiadającego uprawnienia budowlane nr  ................................

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód  komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go  Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów dopuszczonych do obrotu 
   i stosowania w budownictwie.

( 8

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie ryczałtowe .

2. Wynagrodzenie ryczałtowe przyjęte na podstawie oferty przedłożonej w przetargu nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień   zawarcia umowy stawka VAT 22% i  wynagrodzenie wynosi brutto.............................................................................zł  (słownie:

...................................................................................................................................................)

3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po protokólarnym odbiorze 
    robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót  stanowiącym integralną część umowy.

( 9

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary   umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto 
      wymienionego w §  8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia .

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w  wysokości  
     0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia   liczonej od  dnia 
     wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy    w wysokości  10 %   
          wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego wysokość   
    kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 10

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje  się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć..

§ 12

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 13

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji.

( 14

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat, licząc od dnia odbioru robót.

( 15

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury za  roboty w terminie  21 dni od jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, zaś gdy chodzi o fakturę końcową w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

Płatnikiem faktur będzie  Miasto  Piotrków Trybunalski Pasaż Karola  Rudowskiego 10  , NIP 771-27-98-771.

( 16

Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówień publicznych.

( 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  kodeksu cywilnego oraz ustawy -  Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy w  Piotrkowie Trybunalskim.

( 18

Umowę niniejszą sporządzono w  3   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  2 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                               WYKONAWCA